# Proyecto Autoescuela IA — Documento Técnico y Estratégico

Documento consolidado con análisis de alcance, MVP realista, riesgos técnicos, stack tecnológico open source, priorización funcional y guía estratégica para un proyecto de prácticas de 90 horas orientado a digitalización y automatización inteligente.

## 1. Contexto General

La empresa desea implementar múltiples funcionalidades relacionadas con automatización, inteligencia artificial, gestión de alumnos, reservas, atención al cliente y digitalización operativa.

El proyecto tiene una limitación crítica de 90 horas de prácticas. Por tanto, es necesario priorizar, reducir alcance y enfocarse en un MVP funcional y demostrable.

## 2. Funcionalidades Iniciales Propuestas

- IA predictiva para determinar si un alumno está preparado para aprobar.
- Reservas y gestión de clases prácticas.
- Agenda inteligente.
- Comercial virtual vía WhatsApp.
- Automatización de mensajes.
- Automatización de facturas.
- Teórica adaptativa mediante IA.
- Recordatorio mantenimiento vehículos.
- Base de conocimiento para atención al cliente.
- Asistente virtual de recepción.

## 3. MVP Realista Recomendado

El MVP recomendado debería incluir:
- Gestión básica de alumnos.
- Agenda y reservas de clases.
- Seguimiento de progreso.
- Automatización básica de mensajes.
- Dashboard operativo simple.

Objetivo:
crear una base sólida y escalable para futuras funciones IA.

## 4. Riesgos Técnicos

- Falta de datos estructurados.
- Software antiguo o sin API.
- Costes ocultos de infraestructura.
- Limitaciones hardware para IA local.
- Problemas de seguridad y RGPD.
- Dependencia de terceros.
- Complejidad excesiva para 90 horas.

## 5. WhatsApp API

No existe una solución completamente gratuita, estable y escalable para automatización profesional de WhatsApp.

Opciones:
- API oficial Meta (recomendado, pero con costes).
- Herramientas no oficiales (riesgo de bloqueo e inestabilidad).

WhatsApp debe tratarse como integración opcional o futura.

## 6. Stack Tecnológico Open Source

Automatización:
- n8n

Backend:
- FastAPI

Frontend:
- React / Next.js

Base de datos:
- PostgreSQL

IA básica:
- scikit-learn

Dashboard:
- Metabase

Calendario:
- FullCalendar

OCR:
- OCRmyPDF
- Tesseract

Parsing documentos:
- Apache Tika
- Unstructured

Contenedores:
- Docker

## 7. Herramientas IA y Vibe Coding

Herramientas recomendadas:
- OpenCode
- Cursor
- Claude
- GPT
- Gemini

Uso recomendado:
- generación rápida,
- scaffolding,
- CRUD,
- debugging,
- documentación,
- automatizaciones.

Riesgo:
generar demasiado código sin arquitectura coherente.

## 8. Herramientas que se recomienda evitar

- Kubernetes.
- Arquitecturas microservicios.
- LangChain complejo.
- Fine tuning.
- Multiagentes.
- RAG avanzado.
- Apps móviles.
- Arquitecturas enterprise sobredimensionadas.

## 9. Guion Estratégico para la Reunión

1. Preguntar prioridades reales.
2. Validar alcance.
3. Explicar limitación de 90 horas.
4. Priorizar MVP.
5. Explicar riesgos IA.
6. Hablar costes WhatsApp.
7. Confirmar datos y accesos.
8. Definir responsables.
9. Acordar entregables.

## 10. Preguntas Clave para la Empresa

- ¿Qué problema quieren resolver primero?
- ¿Qué funcionalidad es imprescindible?
- ¿Qué software usan actualmente?
- ¿Tienen datos históricos?
- ¿Usan WhatsApp Business?
- ¿Aceptan costes API?
- ¿Quién mantendrá el sistema?
- ¿Qué esperan exactamente al finalizar?

## 11. Roadmap Recomendado

FASE 1 — MVP
- Agenda.
- Reservas.
- Gestión alumnos.
- Automatización básica.
- Dashboard.

FASE 2
- IA básica predictiva.
- WhatsApp.
- Recomendaciones inteligentes.

FASE 3
- Comercial virtual.
- IA avanzada.
- Base conocimiento.
- Automatizaciones complejas.

## 12. Conclusión

La propuesta más realista consiste en desarrollar una plataforma ligera de automatización y gestión operativa utilizando herramientas open source y minimizando complejidad técnica.

El objetivo debe ser entregar un MVP funcional, escalable, demostrable y útil para la empresa.