# Documento de Kick Off y Toma de Requisitos

Proyecto: Digitalización e Integración de IA para Autoescuela

Objetivo del documento: Definir el alcance realista del proyecto para unas prácticas de 90 horas, identificar prioridades, riesgos, dudas pendientes y requisitos necesarios para la reunión inicial de kick off con la empresa.

## 1. Contexto del Proyecto

La empresa desea modernizar varios procesos internos y de atención al alumno mediante automatización e inteligencia artificial.

El alcance inicial planteado es amplio y cubre múltiples áreas operativas de la autoescuela.

Debido a la limitación temporal de 90 horas de prácticas, será necesario priorizar funcionalidades y posiblemente dividir el proyecto en fases o POCs.

## 2. Funcionalidades Propuestas Inicialmente

Predicción mediante IA de probabilidad de aprobado/suspenso.

Reservas de clases prácticas y seguimiento del progreso del alumno.

Agenda inteligente para organización de horarios.

Comercial virtual 24/7 mediante WhatsApp.

Automatización de mensajes de WhatsApp para exámenes.

Automatización de facturación.

Teórica personalizada mediante IA adaptativa.

Recordatorios de mantenimiento de vehículos (ITV, revisiones, etc.).

Base de conocimiento para atención al cliente.

Asistente de recepción y primera atención.

## 3. Priorización Recomendada para 90 Horas

| Prioridad | Funcionalidad | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Alta | Agenda inteligente + reservas de clases | Impacto directo en la operativa diaria y posibilidad de desarrollar un MVP funcional. |
| Alta | Automatización de WhatsApp para citas y recordatorios | Rápida automatización con alto valor operativo. |
| Alta | Seguimiento de progreso de alumnos | Base necesaria para futuras funcionalidades de IA. |
| Media | Predicción IA de aprobado/suspenso | Depende de disponibilidad y calidad de datos históricos. |
| Media | Teórica adaptativa con IA | Requiere banco de preguntas y más tiempo de desarrollo. |
| Media | Automatización de facturación | Útil, pero posiblemente dependiente de software externo. |
| Baja | Comercial virtual 24/7 | Mayor complejidad técnica y posible coste externo. |
| Baja | Base de conocimiento y recepción virtual | Puede dejarse como propuesta futura. |
| Baja | Gestión de mantenimiento de vehículos | Importante, pero menos crítico para el MVP inicial. |

## 4. Problemas y Riesgos Detectados

El alcance inicial es demasiado amplio para 90 horas de prácticas.

Algunas funcionalidades requieren integraciones externas (WhatsApp Business API, facturación, calendarios).

La IA predictiva depende completamente de disponer de datos históricos suficientes y estructurados.

Puede existir falta de documentación técnica o procesos internos definidos.

Posibles limitaciones legales relacionadas con RGPD y tratamiento de datos personales.

Riesgo de intentar implementar demasiadas funcionalidades sin cerrar un MVP funcional.

## 5. Información Necesaria por Parte de la Empresa

¿Qué funcionalidad consideran más importante actualmente?

¿Qué problema operativo les genera más pérdidas de tiempo?

¿Qué software utilizan actualmente para gestión de alumnos, reservas o facturación?

¿Existen bases de datos o registros históricos de alumnos?

¿Cómo gestionan actualmente las clases prácticas y los horarios?

¿Qué volumen aproximado de alumnos gestionan al mes?

¿Cuántos vehículos e instructores tienen?

¿Utilizan actualmente WhatsApp Business?

¿Desean una prueba de concepto funcional o un sistema más completo?

¿Qué parte del proyecto consideran imprescindible para finalizar las prácticas?

¿Quién será el responsable de validar avances y responder dudas?

¿Qué acceso técnico podrán proporcionar durante las prácticas?

## 6. Propuesta Realista de MVP para las Prácticas

Se recomienda centrar el proyecto en un MVP funcional compuesto por:
- Gestión de reservas y agenda inteligente.
- Seguimiento básico de progreso del alumno.
- Automatización de mensajes de WhatsApp.
- Dashboard simple con métricas de alumnos.

La parte de IA predictiva puede plantearse como POC básico si existen datos suficientes.

## 7. Objetivos de la Reunión de Kick Off (30 minutos)

Validar prioridades reales del negocio.

Definir alcance realista para 90 horas.

Confirmar acceso a datos y herramientas.

Identificar restricciones técnicas y legales.

Definir entregables mínimos esperados.

Establecer responsables y método de comunicación.

## 8. Conclusión

El proyecto tiene potencial para evolucionar hacia una plataforma integral para autoescuelas, pero para unas prácticas limitadas en tiempo es recomendable priorizar automatización operativa y gestión de alumnos antes de abordar sistemas avanzados de IA o asistentes virtuales complejos.