# Guion y Guía para Reunión de Kick Off — Proyecto Autoescuela IA

## Objetivo de la reunión

- Entender qué necesita realmente la empresa.

- Priorizar funcionalidades para un proyecto limitado a 90 horas.

- Detectar riesgos técnicos y económicos desde el inicio.

- Definir un alcance realista para un MVP o POC funcional.

- Aclarar recursos disponibles y posibles costes externos.

# 1. Introducción (2-3 min)

## Qué decir al empezar

“Antes de empezar a definir funcionalidades concretas, creo que lo más importante es entender qué necesidades considera prioritarias la empresa, ya que el proyecto inicial incluye muchas áreas diferentes y el tiempo de prácticas es limitado. La idea de esta reunión es definir qué tendría más valor desarrollar primero y qué partes podrían dejarse para una fase futura.”

# 2. Pregunta principal de priorización (5 min)

## Pregunta clave

“De todas las funcionalidades planteadas, ¿cuáles consideráis más importantes o más urgentes para el negocio actualmente?”

## Posibles respuestas esperadas

- Organización de clases.

- Atención al cliente.

- Captación de alumnos.

- Automatización administrativa.

- IA predictiva.

- WhatsApp.

- Tests teóricos.

# 3. Tu valoración técnica y de viabilidad (5-7 min)

## Qué explicar después

“Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta las 90 horas disponibles, recomendaría priorizar funcionalidades que puedan aportar valor rápido y que además sirvan como base para futuras ampliaciones.”

# 4. Prioridades recomendadas

## PRIORIDAD ALTA (recomendado para MVP)

### 1. Agenda inteligente y reservas de clases

Motivos:

- Impacto directo en el día a día.

- Fácilmente ampliable.

- Base para automatizaciones futuras.

- Permite demostrar un sistema funcional completo.

### 2. Seguimiento de progreso de alumnos

Motivos:

- Necesario para cualquier IA futura.

- Permite registrar evolución y estadísticas.

- Puede conectarse después con predicción de aprobados.

### 3. Automatización de mensajes (WhatsApp o email)

Motivos:

- Mucho valor operativo.

- Reduce trabajo manual.

- Puede automatizar:

  - recordatorios

  - citas

  - exámenes

  - avisos

# 5. Funcionalidades con riesgo o complejidad alta

## IA predictiva de aprobado/suspenso

### Qué explicar

“Esta parte es interesante, pero depende completamente de los datos históricos disponibles.”

## Riesgos

- Puede no haber suficientes datos.

- Datos mal estructurados.

- Falta de histórico de alumnos.

- El modelo puede no ser preciso inicialmente.

## Preguntas importantes

- ¿Guardan resultados históricos?

- ¿Tienen estadísticas de alumnos anteriores?

- ¿Cómo deciden actualmente si alguien está preparado?

## Teórica adaptativa con IA

### Riesgos

- Necesita banco de preguntas estructurado.

- Requiere clasificar preguntas por temática.

- Mayor tiempo de desarrollo.

### Posible solución

“Podría hacerse una versión básica donde el sistema detecte temas con más fallos y recomiende tests relacionados.”

# 6. Tema importante: Recursos Open Source (3 min)

## Qué explicar claramente

“La intención del proyecto es utilizar principalmente herramientas open source para evitar costes elevados y facilitar que el sistema pueda mantenerse o ampliarse más adelante.”

## Ejemplos que puedes mencionar

- Backend open source.

- Bases de datos gratuitas.

- Modelos IA open source.

- Automatizaciones gratuitas o autoalojadas.

# 7. Tema importante: WhatsApp API y costes (3-4 min)

## Qué debes explicar

“Hay que tener en cuenta que automatizar WhatsApp de forma profesional normalmente requiere usar WhatsApp Business API o plataformas intermedias, y eso puede implicar costes externos.”

## Riesgos y limitaciones

### Costes

- Meta cobra por conversaciones/API.

- Algunos proveedores cobran mensualidades.

### Limitaciones

- Necesidad de verificar empresa.

- Restricciones anti-spam.

- Plantillas obligatorias para ciertos mensajes.

- Tiempo de aprobación de Meta.

### Importante aclarar

“No todo WhatsApp puede automatizarse gratuitamente de forma estable o legal.”

## Preguntas que debes hacer

- ¿Ya usan WhatsApp Business?

- ¿Estarían dispuestos a asumir costes API?

- ¿Quieren automatización completa o solo avisos básicos?

- ¿Prefieren alternativas como email/SMS en algunos casos?

# 8. Funcionalidades recomendadas para dejar en segunda fase

## Baja prioridad para 90 horas

### Comercial virtual 24/7 completo

Motivos:

- Mucha complejidad.

- Requiere IA conversacional robusta.

- Integraciones externas.

### Base de conocimiento avanzada

Motivos:

- Requiere documentación estructurada.

- Mucho contenido que preparar.

### Gestión avanzada de mantenimiento de vehículos

Motivos:

- Menor impacto inicial.

- Puede hacerse más adelante fácilmente.

# 9. Preguntas importantes para cerrar la reunión

## Sobre negocio

- ¿Cuál es el principal problema que quieren resolver?

- ¿Qué proceso les consume más tiempo?

- ¿Qué parte consideran imprescindible?

## Sobre tecnología

- ¿Qué software usan actualmente?

- ¿Existe alguna base de datos?

- ¿Tienen hosting o servidores?

- ¿Quién gestionará el sistema después?

## Sobre alcance

- ¿Prefieren un sistema pequeño pero funcional o muchas funcionalidades básicas?

- ¿Esperan un MVP, una demo o un sistema operativo?

# 10. Cierre de la reunión

## Qué decir

“Con lo hablado hoy puedo definir un alcance más realista y preparar una propuesta inicial priorizando las funcionalidades con más impacto y más viables dentro del tiempo disponible.”

# Recomendación técnica final

## Lo más razonable para 90 horas

### MVP recomendado

- Agenda inteligente.

- Reservas de clases.

- Seguimiento de alumnos.

- Automatización básica de mensajes.

- Base preparada para IA futura.

## IA predictiva

Solo si:

- Existen datos suficientes.

- La empresa puede proporcionarlos rápidamente.

## WhatsApp

Viable, pero:

- probablemente con costes externos,

- limitaciones de Meta,

- y necesidad de cuenta Business/API.